温州市建设工程施工招标

招 标 文 件

工程名称：温州快鹿集团公司快鹿印象店面装修工程

招   标  人:         温州快鹿集团公司

日       期：         二0二0 年 八 月

投标须知前附表

| 工程名称 | 温州快鹿集团公司快鹿印象门店装修工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 温州地区 | 工程概况 | 详见招标文件 |
| 建设资金来源 | 自筹 | 招标方式 | 公开招标 |
| 质量要求 | 合 格 | 投标有效期 | 投标截止日后六个月 |
| 招标工期 | 一年 |
| 投标单位 资质等级 | 房屋建筑工程施工总承包三级及以上、建筑装修装饰工程专业承包三级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质 | 项目负责人资质等级 | 建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格 |
| 领取招标 文件等 | 时间 | 2020年8月28日至9月03日（上午8:00至11:30，下午14:00至16:00） | 地 点 | 温州快鹿集团公司 |
| 现场踏勘 | 时间 | 自行前往 | 地 点 | 快鹿印象门店 |
| 投标单位疑问 递交 | 时间 | 2020年9月03日9:00时前 | 地 点 | 温州快鹿集团公司 |
| 领取招标文件 答疑纪要 | 时间 | 2020年9月03日11：00时前 | 地 点 | 温州快鹿集团公司 |
| 投标文件递交 | 接收 单位 | 温州快鹿集团公司规划发展部 | 地 点 | 龙湾区兴平路35号 |
| 投标截止时间 | 2020年9月04日上午9：30前 |
| 开标会议 | 时间 | 2020年9 月04日上午10：00 | 地 点 | 温州快鹿集团公司五楼会议室 |
| 联系方式 | 联系人：徐先生 联系电话：0577-56812786 |

一 、快鹿印象门店装修工程招标文件说明

1.1为拓展销售业务，我公司预计2020-2021年度新增开10家快鹿印象门店（具体装修店家数量及工程量根据实际情况而定），每家门店面积约30平方米。作为逐一新开的快鹿印象门店，都需重新进行装修装潢。中标有效期为 1年（以合同签订时间为准），允许装修竣工时间超出中标有效期到期的时间。中标单位在接到招标单位发出的门店装修通知书后，需要在 3个工作日内出具施工图纸（附电子版）与装修费用清单交给招标单位审定。

1.2工程施工基本内容有：包括轻钢（木）龙骨石膏板吊顶等安装，隔墙、地面安装，墙面、顶面乳胶漆喷漆，店面玻璃隔墙、门安装，门框架烤红色漆，层板货架制作安装，收银台制作安装，铝塑板底亚克力发光字、店招制作安装，背景墙及背景发光字制作安装，电路安装，LED显示屏安装，店招审批（原店里拆除项目不另外算费用）等。中标单位的施工图纸与装修费用清单必须先经我公司审核校对后，才能按施工图纸进场施工，每家门店装修时间须在 20个日历天内完工。装修采用的材料必须按照装修费用清单中标注的品牌。

1.3投标报价以项目清单工程量报价（后附工程量清单），本报价单的项目单价做为该年度每家门店装修费用的计算依据，工程量以门店实际工程量为准。若出现装修项目不在本清单里面，则有信息价的按工程当月信息价下浮 10 %；无信息价，按市场询价双方协商确定。本报价中项目单价有效期一年，在中标履行合同期间不因市场价格变化而调整，投标人须考虑市场价格变化的风险。

1.4有意参加竞价的单位在2020年9月04日上午9：30前将报价清单密封后送我公司规划发展部。

1.5本招标按照公开、公平、公正的原则，现通过公开招标方式择优选定施工单位。

二、有关规定

2.1 投标单位的资格要求：

2.1.1参加投标的施工单位必须具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上、建筑装修装饰工程专业承包三级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质；

2.1.2项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

2.2招标人不集中组织现有门店踏勘，因为招标期间不存在实际的需要装修的某一家门店，仅为历年来快鹿印象门店装修归纳的统一模式。

2.3中标后，每一家门店施工工期参照招标人要求和实际情况确定为 20日历天，质量等级为合格。

2.4中标单位须自行完成门店装修的全部内容，不得转包或分包。

三、投标文件的组成要求

3.1投标文件的组成要求：

3.1.1投标文件一式三份，正本一份，副本二份，正副本有差异，以正本为准。

3.1.2提供房屋建筑工程施工总承包三级及以上、建筑装修装饰工程专业承包三级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质；并提供项目负责人建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

3.1.3授权委托书附件（附件1）

3.1.4投标函（附件2）；

3.1.5投标报价清单（附件3）；

3.2投标文件的密封要求

3.2.1投标单位应将投标文件妥为密封,并在标函袋及封条、资质证书复印件、授权委托书、投标函、投标报价表上加盖单位公章和单位法定代表人或法人代表委托的代理人的印章。以上资料需整理后按顺序装订成册。未按规定密封及加盖印章，作废标处理。

3.2.2单位公章不得以各类专用章、分公司章、办事处等其他形式的非法人印章代替，否则按废标处理。

3.2.3本招标标函袋、封条由投标单位自行提供。

3.3投标文件的递交

3.3.1投标单位应在投标须知前附表指定地点和时间将投标文件递交给招标单位。

3.3.2超过投标截止期后送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标单位。

3.4投标保证金

3.4.1投标单位，在开标前须交投标保证金 壹万元 现金，装密封袋加盖公章。

3.4.2中标单位，投标保证金转为履约保证金和质量保证金，招标单位开具收款收据凭证。未中标单位，在开标结束后当场退回保证金（不计利息）。若中标后放弃或在履行合同期间违约，则没收履约保证金，同时，若在执行中或在保修期内装修质量出现，不按正常的维护，则从质保金中扣除。

四、开标、评标

4.1投标单位法定代表人参加开标会议须持本人身份证原件和法人证明书，并签名报到，以证明其出席开标会议。

4.2评标工作

4.2.1评标委员会由招标单位组建，评标工作在温州快鹿集团公司纪检监察部门的指导、监督下。

4.2.2本招标原则上采取低价中标，按有效商务标从低到高进行排名，最低价为为第一中标候选人,次低价的为第二中标候选人；报价相同时由双方二次报价后评标确定。

4.2.3为了防止报价清单中相关项目出现恶意升高及下浮的因素，特设定相关项目单价偏差额度超过 20 %等为恶意，出现恶意报价的则取消这项单价，由有效投标单位的相关项目单价的平均值代入。

4.2.3.1平均单价=∑（有效投标清单中相同项目单价报价）/有效投标单位数；

4.2.3.2清单中相关项目恶意报价={[某单位清单中相关某项目报价-∑（有效投标清单中相同项目单价报价）]/[∑（有效投标清单中相同项目单价报价）]}×100%≧20%,或≦-20%；

4.2.4本次投标报价不得高于10万；

4.2.5本招标设警戒投标价，其值为所有有效投标人报价算术平均值，如投标人的投标报价高于或低于警戒投标价的20 %将被否决其投标，不推荐为中标候选人；

出现以下情况时，则该投标报价不得进入计算，其投标文件应当被否决投标：

（1）投标人的投标报价高于投标限价的；

（2）其他不符条件被否决其投标的；

（3）报价单中没有报价或报价未按报价清单的；

4.2.6最后报价最低者，确定第一中标候选人，报价其次者为第二中标候选人。若第一中标人退出，就由第二中标候选人中标。若报价相同时，以抽签决定中标候选人。

附件1

授 权 委 托 书

温州快鹿集团公司 ：

本授权委托书声明：我                （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （姓名）在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                          工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

代 理 人： 性别： 出生年月： 身份证号码： 单 位： 部 门： 代 理 时 限：

身份证复印件粘贴处

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（开标时需携带）

法定代表人（签字或盖章）：                    授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                             2020年    月   日

附件2

投 标 函

温州快鹿集团公司 ：

我公司详细研究了                          工程招标文件及有关附件，并进行了周密的现场勘察。愿意以包工包料方式承担本招标的施工任务，投标报价为人民币（大写）                （小写）                 ，并已按要求认真填写了标书有关内容和必要的说明。如能中标，我公司保证履行标书的承诺，及时签订并认真执行合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

2020年    月   日